PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP NGÀY 1 – AG202

[Thứ Ba, 20/10/2026]

********************

| Họ và tên | Nguyễn Tùng Dương | Mã sinh viên | B24DTCN08-B |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | HN-KS25-CNTT2 | Ngày ôn tập | 1 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên ngay1_agile.docx.

Bài 1. Kiến thức nền tảng Scrum

a) Bốn giá trị của Agile Manifesto

| Đề cao (vế A) | hơn (vế B) |
| --- | --- |
| Cá nhân và sự tương tác | quy trình và công cụ |
| Phần mềm chạy tốt | tài liệu đầy đủ |
| Cộng tác với khách hàng | thương lượng hợp đồng |
| Phản hồi với thay đổi | tuân theo kế hoạch |

b) Trách nhiệm chính của mỗi vai trò

| Vai trò | Trách nhiệm chính |
| --- | --- |
| Product Owner | Tối ưu hóa giá trị sản phẩm và quản lý Product Backlog (sắp xếp, làm rõ các hạng mục). |
| Scrum Master | Đảm bảo Scrum được hiểu và thực hành đúng; hỗ trợ team loại bỏ các rào cản công việc. |
| Developers | Cam kết tạo ra phần Increment hoàn chỉnh, đạt Definition of Done trong mỗi Sprint. |

c) Artifact hoặc sự kiện Scrum

| Mô tả số | Tên artifact / sự kiện |
| --- | --- |
| 1 | Product Backlog |
| 2 | Sprint Backlog |
| 3 | Increment |
| 4 | Daily Scrum |
| 5 | Sprint Planning |
| 6 | Sprint Retrospective |

Bài 2. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là..., tôi muốn..., để...) |
| --- | --- | --- | --- |
| Đặt hàng | Đặt hàng rau củ | US-01 | Là khách hàng, tôi muốn xem danh mục rau củ và chọn đặt hàng, để mua thực phẩm sạch cho gia đình. |
| Thanh toán | Thanh toán đơn hàng | US-02 | Là khách hàng, tôi muốn chọn thanh toán khi nhận hàng (COD), để an tâm kiểm tra hàng trước khi trả tiền. |
| Quản lý kho | Kiểm soát hạn sử dụng | US-03 | Là nhân viên kho, tôi muốn hệ thống tự động ẩn các mặt hàng rau củ còn hạn dưới 1 ngày, để không bán sản phẩm kém chất lượng cho khách. |

Epic, Feature và User Story khác nhau thế nào?

Epic: Yêu cầu lớn, khái quát, không thể hoàn thành trong 1 Sprint, chứa nhiều Feature. Feature: Nhóm chức năng thể hiện giá trị cho người dùng, thuộc 1 Epic và chứa nhiều User Story. User Story: Yêu cầu nhỏ nhất phản ánh nhu cầu cụ thể của người dùng, có thể hoàn thành trong 1 Sprint.

Bài 3. Phân tích INVEST

a) Tiêu chí INVEST chưa đạt

| Tiêu chí | Lý do (gắn với nội dung US-Y) |
| --- | --- |
| S (Small - Nhỏ) | US-Y quá rộng vì gộp cả 4 chức năng lớn (đặt hàng, thanh toán, theo dõi đơn, khuyến mãi), không thể ước lượng hay hoàn thành trong 1 Sprint. |
| I (Independent - Độc lập) | US-Y gộp chung nhiều luồng nghiệp vụ phụ thuộc lẫn nhau, không thể tách ra phát triển và kiểm thử riêng lẻ. |

b) Viết lại US-Y

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-Y1 | Là khách hàng, tôi muốn xem danh mục và chọn rau củ vào giỏ hàng, để chuẩn bị đặt hàng. |
| US-Y2 | Là khách hàng, tôi muốn thanh toán đơn hàng bằng ví điện tử, để hoàn tất giao dịch nhanh chóng. |
| US-Y3 | Là khách hàng, tôi muốn theo dõi trạng thái đơn giao, để biết thời gian nhận được hàng. |

Bài 4. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| B1 | Must | Chức năng cốt lõi bắt buộc phải có để khách hàng tạo đơn mua hàng. |
| B2 | Must | Phương thức thanh toán đơn giản nhất giúp hoàn tất giao dịch trong phạm vi 6 tuần và ngân sách hạn chế. |
| B3 | Should | Tăng tiện ích thanh toán cho khách, nhưng nếu chưa có vẫn có thể dùng COD để nhận hàng trong ngày. |
| B4 | Could | Tốn chi phí và thời gian tích hợp bản đồ, chưa bắt buộc cho mục tiêu nhận hàng trong ngày ở release đầu. |
| B5 | Won't | Chưa cần thiết cho luồng đặt/giao hàng cơ bản, có thể triển khai ở các đợt phát hành sau. |

Vì sao không nên xếp tất cả hạng mục vào nhóm Must?

Việc đưa tất cả hạng mục vào nhóm Must làm mất tính linh hoạt về phạm vi Khi dự án có ngân sách và thời gian cố địnhnếu gặp rủi ro phát sinh thì team không thể điều chỉnh phạm vi, dẫn đến nguy cơ chậm tiến độ, vượt chi phí hoặc giảm chất lượng sản phẩm

Tự chấm (điền sau khi có đáp án)

| Điểm tự chấm | ..../100 |
| --- | --- |
| Lỗi mình đã mắc và cách sửa |  |